**广州市第一人民医院整体扩建项目**

广州市第一人民医院整体扩建项目于2015年6月立项建设。项目总建筑面积172969万平方米，其中：诊综合楼109264平方米，回迁住宅楼63705平方米；主要建设内容为新建门诊综合楼、回迁住宅楼（含拆除部分民用建筑）、地下车库及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。

项目总投资为9．97亿元，2018年项目可研修编调整为19．2亿元。

项目处于前期筹备阶段，目前正在进行设计和征收等前期工作。项目建设方面，已完成前期报建报批的大部分工作，正在开展初步设计和环评工作。环评单位已将环评报告报入区环保部门，等待批复。项目初步设计已通过专家技术评审，准备抽选整体扩建项目（不含征收补偿）的概算审核单位；污水处理站基坑方案通过专家审查和实地放线工作，并已组织进场施工完成玉兰楼医院中心药库围蔽及天花、围栏等拆除工作，环评单位正在根据区环保局意见修改环评报告。